Sprint-Zeitplan

🟢 T0 – T+45min

M1 – Epoch & PlanetProfile fertig

Deliverables:

- EpochDefinition.cs

- PlanetMeshProfile.cs

Enthält:

- 3 Zonen exakt laut Spec

TS-D_Mesh_and_API_Batching_Conc…

- Inner/Outer Definition fix

- Keine Logik, nur Definition

Ergebnis:
✔ Build grün
✔ Keine TODOs offen

🟢 T+45 – T+120min

M2 – MeshTimeFactory komplett

Deliverables:

- MeshTimeFactory.cs

- Erzeugt ISO UTC Zeitpunkte

- 3 Epochen

- Inner/Outer Step Logic

- RandomLayer optional (noch deaktiviert)

- Deterministisch

Ergebnis:
✔ Anzahl Punkte berechenbar
✔ Manuell testbar
✔ Keine API

🟢 T+120 – T+180min

M3 – MeshBatchGenerator + Chunking

Deliverables:

- MeshBatchDefinition.cs

- MeshBatchGenerator.cs

- 2000 Step Limit

- Split korrekt

- Keine Überschneidungen

- Keine Lücken

Ergebnis:
✔ Für Core Epoch Earth entstehen mehrere Batches
✔ totalSteps <= 2000 je Request

🔵 T+180 – T+210min

30min Pause

Kopf resetten.

🟢 T+210 – T+270min

M4 – MeshHorizonsRequestFactory

Deliverables:

- Baut vollständigen CanonicalRequest

- HELIO

- COMMAND=planet code

- CENTER=@10

- VECTORS

- START/STOP/STEP

- Hash berechnet (bestehender HashCalculator)

Ergebnis:
✔ String identisch reproduzierbar
✔ Hash stabil

🟢 T+270 – T+330min

M5 – MeshDataL0RawExportRunner

Deliverables:

- Rohdaten speichern

- Dateiname:
<Planet>_TS-D_L0_<Epoch>_Raw_<chunk>.csv

- Kein Parsing

Ergebnis:
✔ File entsteht
✔ Struktur wie TS-A

🟢 T+330 – T+360min

M6 – MeshDataL0JsonExportRunner

Deliverables:

- JSON Struktur wie festgelegt

- Header korrekt

- StateVectors Array

- EngineVersion

- GeneratedAtUtc

Ergebnis:
✔ JSON valid
✔ Eine Datei für z.B. Earth Core erzeugbar

2 – MeshTimeFactory

Ziele:

- Erzeugt Zeitpunkte für:

  - Core

  - Extended

  - Extreme

- Berücksichtigt:

  - Inner / Outer Step

- Deterministisch

- Keine DateTime Nutzung

- Unterstützt negative Jahre

- Keine Random Layer (noch nicht)

3 – MeshBatchGenerator (Chunking)

Ziel:

- 2000 Step Limit

- Keine Lücken

- Keine Überlappung

- Planet × Epoch → mehrere Batches möglich

Ziel (genauer formuliert):

- Planet × Epoch → mehrere Batches

- Max 2000 Steps pro Batch

- Keine Überlappung

- Keine Lücken

- Deterministisch

- Liefert:

  - StartUtc

  - StopUtc

  - StepDays

  - StepCount

4 - MeshHorizonsRequestFactory

Ziel:

Aus MeshBatchDefinition erzeugen wir:

- Vollständigen CanonicalRequest-String

- Horizons URL-Query

- Hash (mit bestehendem HashCalculator)

Wichtig:

✔ absolut deterministische Parameter-Reihenfolge
✔ identisch zur TS-A Philosophie
✔ keine impliziten Defaults
✔ HELIO ekliptisch
✔ VECTORS
✔ AU-D
✔ keine Earth-Moon-Barycenter

Finale Architekturentscheidung für M4

TS-D wird:

- HorizonsHelioLevel0Config verwenden

- HorizonsApiRequest instanziieren

- ToParameterDictionary() verwenden

- CanonicalRequestBuilder.Build(dict) verwenden

- HashCalculator.ComputeSha256() verwenden

Keine Sonderlogik.

Keine Abweichung.

5 – RawExportRunner

Das wird mechanisch.

Ziel:

Für jeden Batch:

- Raw Horizons Response speichern

- Dateiname:

<Planet>_TS-D_L0_<Epoch>_Chunk_<Index>.csv

Beispiel:

Earth_TS-D_L0_Core_Chunk_01.csv

Keine Interpretation.
Keine Parsing.
Nur persistieren.

6 – MeshDataL0JsonExportRunner

Ziel:

Erzeuge Datei:

Horizons/Mesh/Helio/L0/Json/<Planet>_TS-D_L0_<Epoch>.json

Wichtig:

- Pro Planet × Epoch genau eine JSON-Datei

- Alle StateVectors aller Chunks aggregieren

- Header enthält:

  - Planet

  - TestSuite = TS-D

  - Epoch

  - CorrectionLevel = L0

  - Mode = HELIO

  - Metadata

    - CanonicalRequest (optional pro Chunk? → wir diskutieren gleich)

    - RequestHash

    - EngineVersion

    - GeneratedAtUtc

Planung 2026-02-24:

Ziel für heute (realistisch und sauber)

✅ Phase 1 – JD-only für TS-D stabil (Pflicht)

✅ Phase 2 – 8 Planeten API-Lauf (Pflicht)

🟡 Phase 3 – Astronometria Test-Integration beginnen (wenn Zeit)

❌ Phase 4 – Delta-Report verschieben auf morgen

🕒 Zeitplan (3h)

🔵 0:00 – 1:00 → Phase 1 (JD-only + Earth Regression)

Ziel:

- MeshHorizonsApiRequestFactory implementieren

- Runner umstellen

- Earth Core/Extended/Extreme laufen lassen

- BeyondCompare prüfen

- Vectors 100% identisch

Wenn das nicht stabil ist, brechen wir hier nicht weiter auf.

👉 Das ist der kritische Schritt.

🔵 1:00 – 1:45 → Phase 2 (8 Planeten API)

- Planetenliste erweitern

- Durchlauf

- Nur Plausibilitätscheck:

  - erster JD stimmt?

  - letzter JD stimmt?

  - Vector Count plausibel?

  - keine leeren Chunks?

Kein Deep Compare.
Nur strukturelle Validierung.

🔵 1:45 – 3:00 → Phase 3 (Astronometria Tests vorbereiten)

Heute NICHT:

- Vollständiger RMS

- Statistik

- Auswertung

Heute nur:

- JSON Import in Astronometria

- TestFixture für TS-D anlegen

- 1–2 Planeten testweise gegen VSOP rechnen

- Abweichung loggen

Wenn wir das schaffen, ist morgen nur noch Statistik.

🔥 Warum Phase 4 heute nicht sinnvoll ist

RMS ist:

- kein Architekturthema

- kein API-Thema

- kein Risiko-Thema

Das kann morgen ruhig und sauber gebaut werden.

Heute ist Infrastruktur-Tag.