Sprintplan

Fein granularer Sprintplan (erste 3 Wochen)

Nicht „Phase 1–6 grob“, sondern Session-genau.

Ich gehe von ~4–5 ernsthaften Sessions pro Woche aus.

🟢 SPRINT 1 – L1 Fundament sauber implementieren

Ziel:

Light-Time solver + saubere Integration in bestehende Pipeline.

Architektur ist eingefroren

ArchitectureFreeze_EphemeridesP…

Light-Time Konzept ist mathematisch normiert

LightTimeFundamentalConcept

Session 1 – LightTimeSolver isoliert

- Neue Klasse: LightTimeSolver

- Signatur:

TtInstant Solve(
    TtInstant t_obs,
    Func<TtInstant, Vector3> geometricPosition);

- Implementieren:

  - ε = 1e-12 days

  - maxIter = 10

- Unit Tests:

  - Konvergenz in ≤ 4 Iterationen (Jupiter, Neptune)

  - t_emit < t_obs

  - deterministisches Ergebnis

Kein Pipeline-Eingriff.

Session 2 – Integration in PositionProvider

Refactoring gemäß Freeze

ArchitectureFreeze_EphemeridesP…

- L1 wird VOR Physics-Pipeline gezogen

- CorrectionEngine darf LightTime nicht mehr enthalten

- CorrectionContext ggf. erweitern

Regression:

- L0 muss unverändert grün bleiben

- Helio + Geo TS-A erneut laufen lassen

Session 3 – L1 Anchor Validation

Mit EphemerisRegression:

- L1-Datensätze für 5 Anchor-Jahre erzeugen

- Mapping prüfen (LT)

Horizons_Level_Mapping_Freeze_M1

- Regression Tests bauen

Analyse:

- Drift < VSOP-Toleranzen

Session 4 – Velocity Stabilität prüfen

Δ = 0.02 days (Freeze)

Astronometria_M1_Bible

- Velocity-L1 Regression

- Vergleich L0 vs L1 Drift

- Symmetrie-Check (Plus/Minus Δ)

Sprint 1 Ergebnis:

✔ L1 implementiert
✔ Anchor grün
✔ Velocity stabil
✔ Keine Architekturverletzung

🔵 SPRINT 2 – L2 Aberration

Physik-Stage 1.

Session 5 – AberrationStage isoliert

- Eigene Klasse

- Keine Zeitmanipulation

- Nur Vektortransformation

Unit Tests:

- Richtung ändert sich

- Betrag bleibt konsistent

- Nullgeschwindigkeit → keine Aberration

Session 6 – Integration in Physics-Pipeline

Explizite Stage-Kette (kein Enum-If)

PrinzpOrthogonalePipelines

r = lightTime(...)
r = aberration(...)

Regression:

- L0, L1 müssen unverändert bleiben

Session 7 – Anchor Validation L2

- Horizons LT+S Mapping

Horizons_Level_Mapping_Freeze_M1

- Deviation Analyse

- Erwartung: kleine systematische Richtungskorrektur

🟣 SPRINT 3 – L3 Relativity

Sehr kleine Effekte → sauber isolieren.

Session 8 – RelativityStage

- Sonnen-Deflection-Term

- Nur relevant bei kleinen Sonnenabständen

Tests:

- Planet 180° von Sonne → ~0

- Planet nahe Opposition → größer

Session 9 – Integration + Anchor Validation

Horizons L2/L3 sind nicht isolierbar

Horizons_Level_Mapping_Freeze_M1

Das heißt:

- L3 ist Astronometria-intern

- Regression prüft Gesamtwirkung

Sprint 3 Ergebnis:

✔ L3 stabil
✔ Apparent (ohne Topo) korrekt

🟡 SPRINT 4 – L4 Topocentric

Komplexester Stage.

Session 10 – Earth Rotation Modell

- Greenwich (0,0,0) Freeze

Astronometria_M1_Bible

- Sidereal Time sauber nutzen

- Keine UT1-Komplexität (bewusst)

Astronometria_FundamentalDefini…

Session 11 – Integration in Physics Pipeline

... → relativity → topocentric

Regression:

- Nur 2000 + 2200 zunächst

- Mapping OBSERVER prüfen

Horizons_Level_Mapping_Freeze_M1

🟠 SPRINT 5 – L5 Refraction

Leichtgewichtig.

Session 12 – RefractionStage

- Standardmodell

- Nur bei L5 aktiv

- Nur im Observer-Modus

Regression:

- Horizons ATMOSPHERE=STANDARD

Horizons_Level_Mapping_Freeze_M1

🔴 SPRINT 6 – Release Gate

Session 13–15 – Full Mesh 1600–2500

Validation Strategy gemäß

Validation_Strategy_V1

- 10y Mesh

- 1y Mesh

- Boundary-Dense

Analyse:

- Kein Drift

- Keine systematische Rotation

- Toleranzen eingehalten

📅 Realistische Gesamtdauer

Bei Deinem aktuellen Tempo (21 Tage → Architektur-Freeze + GUI Spec + TS-B sauber):

8–10 Wochen bis M1 sind realistisch.

Und das ist schnell.